Mighty Beet — різнобічно опануй тематику уроку.

1. Виконай завдання двох попередніх рівнів. 2. Ти – засновник/ця стартапу, який планує випустити на ринок мобільний застосунок для обміну світлинами котиків для iOS та Android пристроїв. Стартап має команду з 3 розробників (back-end, iOS та Android). Вимоги та сценарії використання надаєш ти як головний стейкхолдер. Завдання: Створи тест-план, який дозволить випустити продукт належної якості. Відповіді запиши в той самий файл Google Docs.

ЗМІСТ (Table of Contents)

1 INTRODUCTION …………………………………………………… 3

2 SCOPE ………………………………………………………………... 3

3 QUALITY OBJECTIVES …………………………………………... 4

4 TEST APPROACH ………………………………………………….. 5

5 ROLES AND RESPONSIBILITIES ……………………………….. 5

6 ENTRY AND EXIT CRITERIA ……………………………………. 6

7 SUSPENSION CRITERIA AND RESUMPTION REQUIREMENTS …………………………………………………….. 6

8 TEST STRATEGY …………………………………………………... 7

9 RESOURCE AND ENVIRONMENT NEEDS ……………………... 9

10 TEST SCHEDULE ………………………………………………….. 9

11 APPROVALS ………………………………………………………. 10

Test plan

Project “Cat photo app”

Історія переглядів документа

| Data | Version | Description | Author | Review | Approver |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30.11.25 | 0.1 | Test plan was created | Eduard Saratovtsev |  |  |

1      	INTRODUCTION (Вступ)

Цей Тест-план визначає стратегію, ресурси та графік тестування мобільного застосунку для обміну світлинами котиків ("Cat Photo App") на платформах iOS та Android.

2      	SCOPE (Область застосування)

2.1 Об’єкт тестування

Тестування охоплює:

- Мобільні клієнти:
 – iOS-застосунок для iOS 17 та iOS 18;
 – Android-застосунок для Android 13 та Android 14.

- Серверні сервіси: API авторизації, стрічки, завантаження фото, лайків та коментарів, профілю користувача, включно із збереженням та читанням даних.

2.2 Вимоги до функціональності

| № | Функціональність | Опис |
| --- | --- | --- |
| 1 | Авторизація користувача | Реєстрація, вхід, вихід, відновлення пароля (через електронну пошту). |
| 2 | Стрічка новин | Перегляд стрічки фотографій котиків, пагінація (завантаження нових фото при прокручуванні). |
| 3 | Завантаження контенту | Вибір фото з галереї, додавання заголовка або опису, обрізка (мінімальна), завантаження на сервер. |
| 4 | Взаємодія (лайки та коментарі) | Можливість поставити та прибрати лайк, залишати та переглядати коментарі до фото. |
| 5 | Профіль користувача | Перегляд власних та чужих фото, редагування профілю (аватар, ім'я, опис). |

3      	QUALITY OBJECTIVES (Цілі якості)

Мета тестування – забезпечити функціональність, надійність, продуктивність та зручність використання продукту перед офіційним релізом.

3.1 Primary Objectives (Основні цілі)

- Критичний функціонал. Весь основний функціонал має бути протестований та працювати без блокуючих і критичних дефектів; допускаються лише незначні (Minor) дефекти, що не впливають на ключові сценарії користувача.

- Стабільність системи. Застосунок не повинен аварійно завершувати роботу (crash) або зависати під час виконання ключових операцій (авторизація, перегляд стрічки, завантаження фото).

- Цілісність даних. Користувацькі дані та завантажені фото мають коректно зберігатися та відображатися у клієнті та на сервері.

3.2 Secondary Objectives (Додаткові цілі)

- Usability. Інтерфейс завантаження фото та навігації має бути інтуїтивно зрозумілим для нових користувачів (ціль – мінімізувати кількість «зайвих» кроків у основних сценаріях).

- Performance. Стрічка новин має завантажуватися не довше 3 секунд при стабільному підключенні до Wi-Fi / 4G; мобільні застосунки не повинні зависати або аварійно завершувати роботу під час завантаження контенту. Клієнт і Back-end разом мають витримувати очікуване пікове навантаження.

- Крос-платформна узгодженість. Забезпечити узгоджений набір функцій і схожі основні сценарії використання на iOS та Android з урахуванням гайдлайнів кожної платформи (без вимоги до «повністю ідентичного» UX).

4      	TEST APPROACH (Підхід до тестування)

Ми використовуємо гнучкий, крос-функціональний Kanban підхід до тестування, де відповідальність за якість розподілена між розробниками та Засновником. Основний фокус – на тестуванні критичних шляхів користувача.

4.1 Test Automation (Автоматизація тестування)

- Unit Testing: Всі розробники (iOS, Android) зобов'язані покривати свій код модульними тестами (Unit Tests) для базової бізнес-логіки. Це мінімальний обов'язковий рівень автоматизації.

- Integration/E2E Testing: Повноцінне E2E-тестування (End-to-End) відкладається до версії 1.1 через обмеженість ресурсів. На MVP-етапі використовується Postman для тестування API-інтеграції.

5      	ROLES AND RESPONSIBILITIES (Ролі та відповідальність)

| Роль | Відповідальність за тестування |
| --- | --- |
| Засновник/Стейкхолдер (Я) | Фінальне приймальне тестування, тестування зручності (Usability), пріоритезація дефектів, затвердження релізу. |
| Back-end Dev | Unit-тестування API, Інтеграційне тестування, Тестування продуктивності/Навантаження (Load Testing). |
| iOS Dev | Функціональне та регресійне тестування iOS-клієнта, крос-платформне тестування Android-клієнта. |
| Android Dev | Функціональне та регресійне тестування Android-клієнта, крос-платформне тестування iOS-клієнта. |
| QA Engineer | планування тестування, підготовка чек-лістів і тест-кейсів, виконання ручного функціонального та регресійного тестування, реєстрація дефектів, підготовка коротких тест-звітів. |

6      	ENTRY AND EXIT CRITERIA (Критерії входу та виходу)

6.1 Entry Criteria (Критерії входу)

Тестування розпочинається лише за умови:

- Всі ключові вимоги до функціоналу імплементовані та доступні на тестовому середовищі (Staging).

- Back-end API розгорнуто, працює і готовий до інтеграції.

- Створено базовий Чек-ліст для основних функцій та сценаріїв.

- Успішне проходження Unit-тестів розробниками.

6.2 Exit Criteria (Критерії виходу)

Продукт вважається готовим до релізу (Production), якщо:

- Дефекти (Критичні): Виправлені на 100%.

- Дефекти (Високі): Виправлені або прийняті стейкхолдером (Засновником).

- Тест навантаження успішно пройдено (API витримує.

- Крос-платформна синхронізація функцій працює коректно.

7      	SUSPENSION CRITERIA AND RESUMPTION REQUIREMENTS (Критерії призупинення та відновлення)

7.1 Suspension criteria (Критерії призупинення)

Тестування має бути негайно призупинено, якщо:

- Виявлено блокуючий дефект (Blocker), який унеможливлює подальше тестування ключової функціональності (наприклад, неможливо авторизуватись, не працює завантаження фото).

- Тестове середовище (Staging) стає недоступним або нестабільним (часті збої Back-end).

- Більше 50% критичних тест-кейсів (P1) на свіжому білді провалюються.

7.2 Resumption criteria (Критерії відновлення)

Тестування може бути відновлено, якщо:

- Блокуючі дефекти виправлені, і підтверджене виправлення.

- Новий, стабільний білд з виправленнями розгорнуто на тестовому середовищі.

- Тестове середовище повністю відновлено та функціонує.

8      	TEST STRATEGY (Стратегія тестування)

8.1 QA role in test process (Роль QA у процесі тестування)

- У проєкті передбачається окрема роль QA-інженера.

- – Основний метод: ручне функціональне та регресійне тестування за чек-лістами і тест-кейсами, підготовленими QA на основі погоджених вимог.

- – Розробники (iOS, Android, Back-end) виконують unit-тестування та короткий smoke-тест своїх компонентів перед передачею білда в регресію QA.

- – Приймальне тестування: фінальна перевірка основних бізнес-сценаріїв Засновником (стейкхолдером) перед релізом.

8.2 Життєвий цикл дефекту як ключовий компонент Стратегії тестування

Життєвий цикл дефекту є загальнопроєктним стандартом, який налаштовується у баг-трекері (Jira/Trello) та інтегрований у Kanban-дошку. Цей розділ включено до Тест-плану для фіксації спрощеного процесу, який буде застосовано QA-командою протягом всього циклу тестування MVP для забезпечення досягнення Критеріїв виходу.

Для цілей цього Тест-плану використовуємо наступний спрощений життєвий цикл:

- New: Дефект виявлено та зареєстровано (розробником або Засновником).

- Open/In Progress: Дефект підтверджено та призначено відповідальному розробнику.

- Fixed/Ready for QA: Розробник випустив виправлення.

- Verified/Closed: Виправлення перевірено та підтверджено

8.3 Testing types (Типи тестування)

| Тип тестування | Фокус |
| --- | --- |
| Функціональне тестування | Перевірка, що всі вимоги працюють згідно зі специфікацією. |
| API/Інтеграційне тестування | Перевірка коректності обробки запитів та бізнес-логіки на стороні сервера. |
| Крос-платформне тестування | Перевірка того, що основний функціонал і ключові сценарії працюють однаково з точки зору можливостей, з урахуванням відмінностей у навігації та UI між iOS і Android. |
| Тестування продуктивності/Навантаження | Перевірка швидкості завантаження стрічки та здатності Back-end витримувати навантаження. |
| Тестування зручності (Usability) | Перевірка інтуїтивності інтерфейсу, простоти завантаження фото та навігації. |
| Регресійне тестування | Повторна перевірка основних функцій після виправлення дефектів. |

8.4 Bug Severity and Priority Definition (Визначення серйозності та пріоритету дефектів)

Severity List (Серйозність)

- Blocker (Блокуючий): Унеможливлює подальше використання програми/критичного функціоналу.

- Critical (Критичний): Призводить до збою застосунку (Crash), серйозна втрата даних.

- Major (Значний): Помилка в основній функції, але є обхідний шлях.

- Minor (Незначний): Невеликі помилки інтерфейсу, некритичні невідповідності.

Priority List (Пріоритет)

- P1 (Критичний): Блокує ключову функціональність. Виправити негайно.

- P2 (Високий): Знижує якість користувацького досвіду. Виправити в поточному циклі розробки.

- P3 (Середній): Косметична помилка. Виправити до релізу.

- P4 (Низький): Текстова/косметична помилка. Виправити за наявності часу.

9      	RESOURCE AND ENVIRONMENT NEEDS (Ресурси та середовище)

9.1 Testing Tools (Інструменти тестування)

- Баг-трекінг: Jira (Kanban-дошка для задач і дефектів).

- API тестування: Postman/Swagger.

- Load Testing: JMeter або аналогічні інструменти.

- Розповсюдження білдів: TestFlight (iOS) та Firebase App Distribution (Android).

9.2 Configuration Management (Керування конфігураціями)

- Весь код зберігається у системі контролю версій (Git).

- Розробники використовують CI/CD-пайплайни для автоматичного створення білдів після кожного мерджу у гілку Staging.

- Білд-номери мають бути чітко відображені у застосунку для ідентифікації версії.

9.3 Test Environment (Тестове середовище)

- Серверне середовище: Staging (максимально наближений до Production).

- Пристрої:

  - iOS: Фізичні пристрої (iPhone 15, iPhone 13)

  - Android: Фізичні пристрої (мінімум 2 з різною роздільною здатністю та виробником: Samsung, Pixel/Xiaomi).

10 	TEST SCHEDULE (Графік тестування)

- Internal QA / Alpha-тестування
 – QA виконує повне функціональне тестування MVP-функціоналу на Staging.
 – Розробники виправляють  дефекти, запускають unit- та smoke-тести перед кожним новим білдом.

Проводиться регресійне тестування основних сценаріїв до виходу на бета-фазу.

- Beta-тестування з користувачами (≈ 5 днів)
 – Обмежена група користувачів тестує застосунок у реальних умовах.
 – QA збирає фідбєк, відтворює повідомлені дефекти та та реєструє їх у баг-трекері.

– Новий функціонал у цей період не додається, лише збирається інформація.

- Бета-стабілізація (≈ 2 дні)
 – Розробники виправляють критичні та високі за пріоритетом дефекти отримані під час бити.
 – QA виконує обмежено цільову регресію що охоплює тільки: виправлені дефекти, найкритичніші  бізнес-сценарії, проводиться фінальне легке Load testing (за потреби)

- Огляд готовності до випуску

– Перевірка реліз-критеріїв.

– Засновник виконує приймальне тестування.

– Застосунок готується до релізу.

11    	APPROVALS (Затвердження)

Цей Тест-план затверджено для використання у роботі над "Cat Photo App" (MVP).

| Роль | Ім'я | Підпис | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| Засновник (Стейкхолдер) |  |  |  |
| Back-end Dev |  |  |  |
| iOS Dev |  |  |  |
| Android Dev |  |  |  |
| QA Engineer |  |  |  |